实习投递管理系统
开发方案文档

Internship Tracker Development Plan

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | Internship Tracker / 实习投递管理系统 |
| 文档类型 | 开发方案文档 |
| 适用对象 | Python 初学者、使用 Cursor 与 Claude Code 辅助开发的学习者 |
| 推荐技术栈 | FastAPI + React + PostgreSQL + Docker |
| 版本 | v1.0 |
| 日期 | 2026-06-26 |

说明：本文档聚焦“如何利用 Claude Code/Cursor 完成实际软件项目”，不是 AI 智能体项目开发说明。

# 目录

1. 文档目标与项目定位

2. 开发原则与边界

3. 技术栈与工具链方案

4. 系统总体架构

5. 项目目录结构

6. 核心业务模块设计

7. 数据库设计方案

8. 后端接口设计方案

9. 前端页面设计方案

10. Claude Code 与 Cursor 协作流程

11. 分阶段开发计划

12. 测试方案

13. 部署方案

14. 风险控制与问题排查

15. 验收标准与简历包装

16. 附录：可直接使用的 Claude Code Prompt

# 1. 文档目标与项目定位

本文档用于指导“实习投递管理系统”的实际开发落地。该项目的核心目标不是展示复杂概念，而是帮助初学者借助 Claude Code 与 Cursor 完成一个真实、可运行、可部署、可写入简历的软件项目。

项目定位：面向个人求职场景，提供岗位信息管理、投递状态追踪、简历版本管理、面试记录、数据统计等功能。项目以常见 Web 全栈工程能力为主线，适合作为实习求职阶段的作品集项目。

| 维度 | 目标说明 |
| --- | --- |
| 使用价值 | 帮助用户管理真实实习投递流程，解决岗位信息分散、状态混乱、复盘缺失的问题。 |
| 技术价值 | 覆盖后端 API、数据库、前端交互、登录鉴权、文件上传、测试、Docker 部署等核心工程能力。 |
| 学习价值 | 通过小步迭代，让学习者理解 Claude Code 生成代码的结构，而不是只复制粘贴。 |
| 展示价值 | 可在 GitHub、简历、面试中展示完整开发过程、架构设计与上线成果。 |

# 2. 开发原则与边界

小步迭代：每次只实现一个清晰功能，例如先做 /health，再做岗位新增和查询，不一次性生成完整项目。

功能优先：第一版重点保证功能闭环，不追求复杂 UI、复杂权限和高级自动化。

可测试：每个核心后端模块都应配套 pytest 测试，避免 Claude Code 生成无法验证的代码。

可解释：每次让 Claude Code 修改后，都要求它解释文件职责、核心函数和数据流。

可部署：最终必须支持 Docker 或线上平台部署，避免只停留在本地演示。

不做高风险自动化：不做自动投递、自动群发邮件、绕过招聘平台限制等功能。

| 暂不纳入第一版的功能 | 原因 |
| --- | --- |
| 复杂 AI 推荐算法 | 会分散重点；第一版先完成稳定 CRUD 与流程管理。 |
| 自动爬取所有招聘网站 | 涉及反爬、登录、法律与平台规则问题，初期不建议做。 |
| 多角色企业级权限 | 个人项目不需要过度设计。 |
| Kubernetes / 微服务 | 对初学者复杂度过高，不利于完成项目。 |

# 3. 技术栈与工具链方案

| 模块 | 技术选择 | 选择原因 | 初学者需要理解的点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端框架 | FastAPI | 语法简洁、类型友好、自动生成接口文档，适合 Python 初学者。 | 路由、请求体、响应体、状态码。 |
| 数据校验 | Pydantic | 和 FastAPI 配合紧密，用于定义接口输入输出格式。 | BaseModel、字段类型、可选字段。 |
| 数据库 | PostgreSQL | 真实项目常用，适合简历展示。 | 表、字段、主键、外键。 |
| ORM | SQLAlchemy | 用 Python 对象操作数据库，减少手写 SQL。 | Model、Session、查询、提交。 |
| 数据库迁移 | Alembic | 管理数据库结构变化，便于迭代。 | migration、upgrade、downgrade。 |
| 前端框架 | React + Vite + TypeScript | 开发效率高，生态成熟，适合做作品集页面。 | 组件、状态、表单、API 调用。 |
| 样式方案 | Tailwind CSS 或普通 CSS | 快速做出可用界面，第一版不追求复杂设计。 | 布局、间距、颜色、响应式。 |
| 登录鉴权 | JWT | 前后端分离项目常用登录方式。 | token、请求头、保护接口。 |
| 测试 | pytest | 用于验证后端核心逻辑与接口。 | 测试用例、断言、测试数据库。 |
| 部署 | Docker + docker-compose | 保证环境一致，便于本地和云端部署。 | 镜像、容器、端口、环境变量。 |
| AI 开发工具 | Claude Code + Cursor | Claude Code 做多文件开发，Cursor 做代码理解和局部修改。 | 小步任务、审查 diff、运行测试。 |

# 4. 系统总体架构

系统采用前后端分离架构。前端负责页面展示与用户交互，后端负责业务逻辑、鉴权、数据处理和文件管理，数据库负责持久化存储。第一版部署时可以通过 Docker Compose 同时启动前端、后端和 PostgreSQL。

用户浏览器
   │
   │  访问页面、提交表单、上传简历
   ▼
React + Vite 前端
   │
   │  HTTP 请求 / JSON 数据
   ▼
FastAPI 后端
   ├── Auth 模块：注册、登录、JWT 鉴权
   ├── Jobs 模块：公司与岗位信息管理
   ├── Applications 模块：投递状态与面试记录
   ├── Resumes 模块：简历版本与文件上传
   └── Stats 模块：Dashboard 统计数据
   │
   │  SQLAlchemy ORM
   ▼
PostgreSQL 数据库
   │
   └── 本地文件目录或对象存储：保存上传的 PDF 简历

| 层级 | 职责 | 典型文件 |
| --- | --- | --- |
| 前端展示层 | 展示页面、处理表单、调用后端 API、保存登录 token。 | frontend/src/pages, components, api/client.ts |
| 后端接口层 | 定义 API 路由，接收请求，调用业务服务。 | backend/app/api/*.py |
| 业务服务层 | 实现核心业务逻辑，例如岗位创建、状态修改、统计计算。 | backend/app/services/*.py |
| 数据访问层 | 定义数据库模型、连接数据库、执行查询。 | backend/app/models, core/database.py |
| 基础设施层 | 管理环境变量、容器、部署和测试配置。 | Dockerfile, docker-compose.yml, .env.example |

# 5. 项目目录结构

internship-tracker/
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── main.py
│   │   ├── api/
│   │   │   ├── auth.py
│   │   │   ├── jobs.py
│   │   │   ├── applications.py
│   │   │   ├── resumes.py
│   │   │   └── stats.py
│   │   ├── core/
│   │   │   ├── config.py
│   │   │   ├── database.py
│   │   │   └── security.py
│   │   ├── models/
│   │   │   ├── user.py
│   │   │   ├── job.py
│   │   │   ├── application.py
│   │   │   └── resume.py
│   │   ├── schemas/
│   │   └── services/
│   ├── tests/
│   ├── alembic/
│   └── pyproject.toml
├── frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── pages/
│   │   ├── components/
│   │   ├── api/
│   │   └── App.tsx
│   └── package.json
├── docker-compose.yml
├── README.md
├── CLAUDE.md
└── .env.example

新手说明：不要一开始就追求复杂目录。目录结构的目的，是让“接口、业务逻辑、数据库模型、页面”各自放在合适位置，方便后续维护。

# 6. 核心业务模块设计

| 模块 | 核心功能 | 第一版完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 用户模块 Auth | 注册、登录、获取当前用户、JWT 鉴权、密码哈希。 | 用户可以注册登录；登录后才能访问岗位和投递数据。 |
| 岗位模块 Jobs | 新增岗位、查看列表、查看详情、编辑岗位、删除岗位。 | 用户可以完整管理自己的岗位信息。 |
| 投递模块 Applications | 记录投递状态、面试时间、笔试状态、Offer/拒绝结果、备注。 | 岗位状态可以更新，Dashboard 能统计各状态数量。 |
| 简历模块 Resumes | 上传 PDF 简历、创建简历版本、绑定岗位、查看使用记录。 | 可上传多个版本，并为岗位选择对应简历。 |
| 统计模块 Stats | 统计投递数量、面试数量、Offer 数、拒绝数、面试率等。 | 首页展示关键数据卡片。 |
| 可选 AI 模块 | 粘贴 JD 后自动总结岗位要求和准备方向。 | 作为后期增强，不影响主流程。 |

## 6.1 业务流程

1.  用户注册并登录系统。

2.  用户新增公司和岗位信息，保存岗位链接、地点、JD、薪资范围等。

3.  用户为岗位选择投递状态，例如已收藏、已投递、笔试、面试、Offer、拒绝。

4.  用户上传不同版本简历，并将某个岗位绑定到某版简历。

5.  用户记录面试时间、面试问题、复盘笔记和下一步行动。

6.  Dashboard 自动统计投递总数、面试率、Offer 率和待跟进事项。

# 7. 数据库设计方案

数据库设计遵循“先满足核心业务，再逐步扩展”的原则。第一版建议使用 4 张核心表：users、jobs、applications、resumes。后期如需要更细粒度管理公司信息，可单独拆分 companies 表。

| 表名 | 用途 | 核心字段 |
| --- | --- | --- |
| users | 保存用户账号信息。 | id, email, hashed_password, created_at, updated_at |
| jobs | 保存岗位基本信息。 | id, user_id, company_name, title, location, job_url, jd_text, salary_range, resume_id, created_at, updated_at |
| applications | 保存投递状态和面试记录。 | id, user_id, job_id, status, applied_at, interview_date, notes, created_at, updated_at |
| resumes | 保存简历版本信息。 | id, user_id, name, file_path, file_type, created_at, updated_at |

## 7.1 关键字段说明

| 字段 | 所属表 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| user_id | jobs/applications/resumes | 用于区分数据属于哪个用户，防止用户看到别人的数据。 |
| status | applications | 投递状态，建议使用枚举值：saved、applied、oa、interview、offer、rejected、withdrawn。 |
| resume_id | jobs | 表示某个岗位使用了哪一版简历，可为空。 |
| file_path | resumes | 保存 PDF 文件路径，数据库不直接保存 PDF 二进制内容。 |
| created_at / updated_at | 所有核心表 | 用于记录创建和更新时间，方便排序和追踪。 |

# 8. 后端接口设计方案

| 模块 | 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 健康检查 | /health | GET | 确认后端服务是否正常运行。 |
| 用户注册 | /auth/register | POST | 创建新用户，密码必须哈希保存。 |
| 用户登录 | /auth/login | POST | 验证邮箱密码，返回 JWT token。 |
| 当前用户 | /auth/me | GET | 根据 token 返回当前用户信息。 |
| 岗位列表 | /jobs | GET | 查询当前用户的岗位列表。 |
| 新增岗位 | /jobs | POST | 创建一个岗位记录。 |
| 岗位详情 | /jobs/{id} | GET | 查看单个岗位详情。 |
| 修改岗位 | /jobs/{id} | PUT | 更新岗位基本信息。 |
| 删除岗位 | /jobs/{id} | DELETE | 删除岗位。 |
| 创建/更新投递 | /applications | POST | 创建或更新岗位的投递状态。 |
| 简历上传 | /resumes/upload | POST | 上传 PDF 简历并保存版本信息。 |
| 简历列表 | /resumes | GET | 查询当前用户的简历版本。 |
| 统计数据 | /stats/dashboard | GET | 返回首页统计数据。 |

接口设计原则：前端需要什么，后端就提供什么；每个接口都应该有明确请求体、响应体和错误处理。

# 9. 前端页面设计方案

| 页面 | 主要内容 | 核心交互 |
| --- | --- | --- |
| 登录/注册页 | 邮箱、密码输入框，登录或注册按钮。 | 提交表单后调用 /auth/login 或 /auth/register。 |
| Dashboard 首页 | 投递总数、已投递、笔试、面试、Offer、拒绝等统计卡片。 | 进入系统后默认展示，自动调用 /stats/dashboard。 |
| 岗位列表页 | 岗位表格，展示公司、岗位、地点、状态、更新时间。 | 支持新增、编辑、删除、修改状态。 |
| 岗位详情页 | JD、链接、薪资、备注、绑定简历、投递记录。 | 查看单个岗位完整信息。 |
| 简历版本页 | 简历版本列表、上传按钮、文件名、上传时间。 | 上传 PDF，选择简历绑定到岗位。 |
| 面试复盘页 | 面试时间、题目、回答情况、复盘笔记、下一步计划。 | 记录和修改复盘内容。 |

## 9.1 第一版 UI 原则

先做清晰可用，不追求复杂动效。

所有表单必须有基本校验，例如必填字段、URL 格式、文件类型。

所有后端错误必须在前端展示，例如登录失败、上传失败、保存失败。

每个页面都要有明确空状态，例如“暂无岗位，请新增第一个岗位”。

优先保证移动端和桌面端都能基本使用。

# 10. Claude Code 与 Cursor 协作流程

本项目的核心开发方式是：由开发者控制需求和验收，Claude Code 负责实现多文件代码修改，Cursor 负责阅读、解释和局部修改。不要把 Claude Code 当成“自动完成整个项目”的黑箱工具，而要把它当成一名需要明确任务、约束和验收标准的开发助手。

| 工具 | 推荐用途 | 不推荐用途 |
| --- | --- | --- |
| Claude Code | 创建目录结构、实现模块、写测试、跑命令、修复错误、总结改动。 | 一句话生成完整项目、不审查就接受所有修改。 |
| Cursor | 选中代码解释、局部补全、阅读调用链、理解报错。 | 让它在没有上下文的情况下大规模重构。 |
| Git | 每完成一个小功能就提交一次，方便回滚。 | 长时间不提交，导致无法定位问题。 |

## 10.1 标准工作流

1.  在 README.md 和 CLAUDE.md 写清楚项目目标、技术栈、目录规范和开发规则。

2.  每次只给 Claude Code 一个小任务，例如“只实现 jobs 的新增和查询接口”。

3.  要求 Claude Code 先给计划，再改代码，再运行测试，再解释改动。

4.  你检查 git diff，确认没有无关改动。

5.  你运行项目或测试，确认功能可用。

6.  通过后提交 Git，进入下一个功能。

# 11. 分阶段开发计划

| 阶段 | 开发目标 | 核心任务 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 | 最小后端项目 | 创建 FastAPI 项目，实现 /health，配置 pytest。 | 后端可启动，/health 返回 ok，测试通过。 |
| 阶段 2 | 岗位 CRUD | 接入 PostgreSQL、SQLAlchemy、Alembic，实现 jobs 增删改查。 | 可以通过 API 创建、查询、编辑、删除岗位。 |
| 阶段 3 | 前端基础页面 | 创建 React + Vite 项目，实现岗位列表和新增表单。 | 可以从页面新增和查看岗位。 |
| 阶段 4 | 用户登录 | 实现注册、登录、JWT、接口保护和前端登录状态。 | 不同用户只能看到自己的数据。 |
| 阶段 5 | 投递流程 | 实现 application 状态管理、面试时间、备注。 | 岗位可从收藏流转到投递、笔试、面试、Offer/拒绝。 |
| 阶段 6 | 简历版本 | 支持 PDF 上传、简历列表、岗位绑定简历。 | 用户可以管理多版简历并绑定岗位。 |
| 阶段 7 | Dashboard 与优化 | 统计投递数量、面试率、Offer 率，优化前端体验。 | 首页展示关键指标，页面错误提示清晰。 |
| 阶段 8 | 测试与部署 | 补测试、写 README、添加 Docker、部署上线。 | GitHub 文档完整，项目可本地或线上运行。 |

# 12. 测试方案

测试的目标不是追求 100% 覆盖率，而是保证核心业务不会被后续 Claude Code 修改破坏。初学者至少应覆盖后端 API、登录鉴权、岗位 CRUD、投递状态和简历上传的关键路径。

| 测试类型 | 测试内容 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 测试 service 函数，例如状态统计、字段校验、权限判断。 | pytest |
| 接口测试 | 测试 /jobs、/auth、/applications 等 API 是否返回正确结果。 | pytest + TestClient |
| 数据库测试 | 测试模型关系、迁移是否可用、用户数据是否隔离。 | pytest + 测试数据库 |
| 前端手动测试 | 测试页面表单、登录状态、错误提示、列表刷新。 | 浏览器 |
| 部署验证 | 测试 docker-compose 能否启动全部服务。 | docker compose |

## 12.1 最低测试清单

注册成功后，数据库中应出现新用户，密码不能明文保存。

登录成功后，应返回 token；错误密码应登录失败。

未登录用户不能访问 /jobs。

用户 A 不能查询或修改用户 B 的岗位。

创建岗位后，GET /jobs 能返回该岗位。

修改投递状态后，Dashboard 统计应同步变化。

上传非 PDF 文件时应返回错误。

# 13. 部署方案

第一版推荐使用 Docker Compose 管理本地部署。线上部署可以选择 Render、Railway、Fly.io 或云服务器。部署前必须准备 .env.example，避免把真实数据库密码、JWT 密钥写入代码仓库。

| 服务 | 端口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| frontend | 5173 或 80 | React 前端页面。开发环境使用 Vite，生产环境可由 Nginx 托管静态文件。 |
| backend | 8000 | FastAPI 服务，提供 API。 |
| postgres | 5432 | PostgreSQL 数据库。 |

## 13.1 环境变量示例

DATABASE_URL=postgresql+psycopg://postgres:postgres@postgres:5432/internship_tracker
JWT_SECRET_KEY=replace_with_a_long_random_secret
JWT_ALGORITHM=HS256
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=1440
UPLOAD_DIR=./uploads
FRONTEND_URL=http://localhost:5173

真实密钥只放在本地 .env 或部署平台环境变量中。

.env.example 只放示例值。

GitHub 仓库必须把 .env 加入 .gitignore。

# 14. 风险控制与问题排查

| 风险 | 表现 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| Claude Code 一次改太多 | 生成大量无关代码，项目跑不起来。 | 每次限制任务范围，改动前要求计划，改动后检查 git diff。 |
| 依赖版本冲突 | 安装失败或运行时报错。 | 固定依赖版本，使用 uv 或 lock 文件，记录启动命令。 |
| 数据库迁移混乱 | 表结构和代码模型不一致。 | 每次模型变化都生成 Alembic 迁移，迁移后运行测试。 |
| 登录权限漏洞 | 用户能看到别人的数据。 | 所有用户相关查询都必须带 current_user.id 过滤。 |
| 文件上传不安全 | 上传非 PDF 或路径异常。 | 限制文件类型、文件大小，文件名使用 UUID。 |
| 前后端接口不一致 | 前端字段名和后端 schema 不匹配。 | 以后端 OpenAPI 文档为准，前端 api/client.ts 统一封装。 |

# 15. 验收标准与简历包装

## 15.1 功能验收标准

用户可以注册、登录、退出。

登录后可以新增、查看、编辑、删除岗位。

岗位可以设置投递状态，并记录面试时间和备注。

用户可以上传多个 PDF 简历版本。

岗位可以绑定某个简历版本。

Dashboard 可以展示投递总数、面试数、Offer 数和拒绝数。

后端核心接口有测试，测试可通过。

项目可以通过 README 指引在本地启动。

项目支持 Docker 部署。

## 15.2 简历描述示例

基于 FastAPI、React、PostgreSQL 和 Docker 开发实习投递管理系统，实现用户认证、岗位管理、投递状态追踪、简历版本管理、Dashboard 统计与线上部署；使用 SQLAlchemy/Alembic 完成数据库建模与迁移，使用 pytest 编写核心接口测试，并通过 Claude Code 辅助完成模块化开发、问题排查和代码重构。

## 15.3 面试讲解重点

项目解决了什么真实问题。

前端、后端、数据库之间如何协作。

用户登录和 JWT 鉴权如何实现。

为什么不能明文存密码。

数据库表之间的关系。

如何防止用户访问别人的数据。

Claude Code 在项目中负责什么，你自己负责什么。

你如何通过测试验证 AI 写的代码。

# 16. 附录：可直接使用的 Claude Code Prompt

## 16.1 初始化项目 Prompt

请阅读 README.md 和 CLAUDE.md。

现在只做第一步：创建一个最小 FastAPI 后端项目。

要求：
1. 在 backend/app/main.py 中创建 FastAPI app。
2. 实现 GET /health，返回 {"status": "ok"}。
3. 使用 uv 管理依赖。
4. 添加 pytest 测试。
5. 不要创建数据库。
6. 不要创建前端。
7. 完成后运行测试。
8. 最后用新手能懂的方式解释每个文件的作用。

## 16.2 单功能开发 Prompt 模板

你现在是我的项目开发助手。

当前任务：
【只写本次要做的一个功能】

限制：
1. 不要做任务之外的功能。
2. 不要大规模重构。
3. 不要删除已有功能。
4. 不要把密钥写进代码。
5. 核心功能必须写测试。

完成标准：
1. 代码能运行。
2. 测试通过。
3. 给出修改文件列表。
4. 用新手能懂的方式解释核心代码。
5. 告诉我下一步应该做什么。

## 16.3 修 Bug Prompt 模板

我运行后出现这个错误：

【粘贴完整错误信息】

请你：
1. 先判断错误原因，不要立刻大改代码。
2. 告诉我可能影响哪些文件。
3. 给出最小修复方案。
4. 修复后运行测试。
5. 用新手能懂的方式解释这个错误为什么发生。

# 结语

本开发方案的关键不是“让 AI 一次性做完整项目”，而是建立一套可控的 AI 辅助开发流程：你负责目标、范围、验收和理解，Claude Code 负责代码实现与迭代，Cursor 负责阅读与局部辅助。只要坚持小步开发、持续测试和及时提交，初学者也可以完成一个真实可运行的全栈项目。