阶段 1：最小 FastAPI 后端（你现在这一步）

请阅读 README.md 和 CLAUDE.md。

现在只做第一步：创建最小 FastAPI 后端项目。

要求：
1. backend/app/main.py 创建 FastAPI app
2. GET /health 返回 {"status": "ok"}
3. 使用 uv 管理依赖
4. 添加 pytest 测试（TestClient）
5. 添加 README 启动说明
6. 不要数据库
7. 不要前端
8. 运行 pytest 确保通过
9. 用新手能懂方式解释每个文件作用

🧱 阶段 2：数据库 + Jobs CRUD（核心第一模块）

请在当前 FastAPI 项目基础上开发 Jobs 模块。

要求：
1. 使用 PostgreSQL + SQLAlchemy（不能用 SQLite）
2. 创建 Job model：
   - id
   - user_id
   - company_name
   - title
   - location
   - job_url
   - jd_text
   - salary_range
   - status
   - created_at
   - updated_at

3. 实现 API：
   - POST /jobs
   - GET /jobs
   - GET /jobs/{id}
   - PUT /jobs/{id}
   - DELETE /jobs/{id}

4. 必须加 pytest：
   - 创建 job 测试
   - 查询 job 测试

5. 使用 SQLAlchemy Session 管理数据库
6. 不要写前端
7. 不要做 auth
8. 不要引入多余模块
9. 每个文件必须解释作用

🔐 阶段 3：用户系统 + JWT 鉴权（关键安全层）

实现用户系统 + JWT 鉴权。

要求：

1. 创建 users 表：
   - id
   - email
   - hashed_password
   - created_at

2. 实现接口：
   - POST /auth/register
   - POST /auth/login
   - GET /auth/me

3. 登录返回 JWT token

4. 所有 /jobs 接口必须鉴权：
   - 只能访问自己的数据
   - 必须用 current_user.id 过滤

5. pytest：
   - 注册测试
   - 登录测试
   - token 访问 jobs 测试
   - 未登录访问失败测试

6. 不要改 Jobs 业务逻辑结构，只加鉴权层

（对应 API 设计表 + JWT 需求

项目需求文档

）

📦 阶段 4：Applications（投递流程系统）

实现 Applications 投递流程模块。

要求：

1. 创建 applications 表：
   - id
   - job_id
   - status（saved/applied/oa/interview/offer/rejected/withdrawn）
   - applied_at
   - interview_date
   - notes
   - created_at
   - updated_at

2. API：
   - POST /applications
   - GET /applications
   - PUT /applications/{id}

3. status 必须严格枚举管理

4. pytest：
   - 状态更新测试
   - 流程流转测试

（对应投递状态定义

项目需求文档

）

📄 阶段 5：Resumes（简历系统）

实现简历版本管理模块。

要求：

1. 创建 resumes 表：
   - id
   - user_id
   - name
   - file_path
   - created_at

2. API：
   - POST /resumes/upload（上传 PDF）
   - GET /resumes

3. 规则：
   - 只能上传 PDF
   - 文件名使用 UUID
   - 文件存储本地 uploads/

4. pytest：
   - 上传成功测试
   - 非 PDF 拒绝测试

📊 阶段 6：Dashboard 统计系统

实现统计接口。

API：
GET /stats/summary

返回：
- total_jobs
- total_applied
- total_interview
- total_offer
- total_rejected

要求：
1. 使用 SQL 聚合
2. 必须写 pytest
3. 数据必须基于当前用户过滤

（对应 Dashboard 需求

项目需求文档

）

🎨 阶段 7：前端 React（最小可用版）

创建 React + Vite 前端项目。

要求：

1. 页面：
   - Login
   - Register
   - Dashboard
   - Jobs List
   - Job Create Form

2. 功能：
   - 调用 FastAPI
   - 保存 JWT token
   - 请求自动带 token

3. 不要 UI 框架复杂化
4. 不要做高级样式
5. 只保证能用

🔗 阶段 8：前后端联调 + 错误处理

优化整个系统：

1. 统一 API error format
2. 所有接口补异常处理
3. 前端显示错误提示
4. 测试所有 API 联通性
5. 修复鉴权漏洞

🐳 阶段 9：Docker 部署

为项目添加 Docker 支持。

要求：

1. backend Dockerfile
2. frontend Dockerfile
3. docker-compose.yml：
   - backend
   - frontend
   - postgres

4. 添加 .env.example
5. 更新 README 启动方式
6. 确保一键启动可运行

（对应部署要求

项目需求文档

）

🧪 阶段 10：测试强化（面试重点）

完善 pytest 测试体系。

要求：

1. 每个 API 至少：
   - 1 个正常测试
   - 1 个异常测试

2. 覆盖：
   - auth
   - jobs
   - applications
   - resumes

3. 增加测试数据库隔离
4. 确保 CI 可运行

🧠 阶段 11：最终项目整理（简历级别）

整理整个项目用于上线和简历展示：

1. 清理无用代码
2. 优化 README：
   - 项目介绍
   - 技术栈
   - 架构图
   - 启动方式
   - 功能截图说明

3. 添加：
   - 项目结构说明
   - API 文档说明

4. 确保项目可以：
   docker compose up 一键启动